|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ - УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 19.02.2020 года № 47 |
| --- | --- |

- ПОЛОЖЕНИЕ
по учету объектов незавершенного строительства на территории

- Новодеревянковского сельского поселения Каневского района

Настоящее положение определяет общие требования к порядку учета объектов незавершенного строительства муниципальной собственности Новодеревянковского сельского поселения Каневского района.

Учету подлежат объекты незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, (далее по тексту - объекты), вне зависимости от того, была ли зарегистрирована собственность Новодеревянковского сельского поселения Каневского района на объект, как объект недвижимого имущества.

1. Общие положения

1.1. Основной задачей учета объектов незавершенного строительства недвижимого имущества в Новодеревянковского сельского поселения Каневского района является получение информации о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов учета изменения этих показателей.

1.2. Для целей настоящего положения объектами незавершенного строительства признаются объекты недвижимого имущества, возведенные на специально отведенных земельных участках в соответствии с разрешениями на строительство, находящиеся на определенном этапе строительства и не введенные в эксплуатацию, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее по тексту объекты), вне зависимости от того, была ли зарегистрирована собственность Новодеревянковского сельского поселения Каневского района на объекты, как объекты недвижимого имущества.

1.3. Учет и ведение реестров объектов незавершенного строительства недвижимого имущества на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района возлагается на заместителя главы администрации и отдел учета и отчетности администрации (далее по тексту – Уполномоченные лица).

2. Порядок учета

2.1. Уполномоченные лица осуществляют ведение реестра зарегистрированных объектов незавершенного строительства и реестра незарегистрированных объектов незавершенного строительства, формы которых отражены в приложении 2 к настоящему положению.

2.2. Учет объектов сопровождается присвоением объекту реестрового номера.

2.3. Ведение реестров осуществляется на основании карт сведений об объектах, которые подлежат актуализации по мере изменения фактических данных об объекте (приложение 1 к настоящему положению).

2.4. Карта сведений об объекте должна отражать следующую информацию:

а) наименование объекта;

б) тип и назначение объекта;

в) муниципальный (государственный) заказчик или правообладатель;

г) мощность объекта;

д) число, месяц и год фактического прекращения строительства, и количество лет, в течение которых велось строительство объекта, согласно соответствующим актам, документам бухгалтерской (финансовой) отчетности или иным документам, подтверждающим указанные сведения;

е) проектная стоимость объекта согласно документации, размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на их строительство, и размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно документам бухгалтерского учета, либо иным подтверждающим документам;

ж) предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновление строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельности, отчуждение из областной или муниципальной собственности) с их кратким обоснованием.

2.5. Неотъемлемой частью реестра являются документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте.

2.6. Сведения об объекте вносятся в реестры в течении четырнадцати дней с момента выявления объекта или изменения его фактических данных.

2.7. Учет объектов и внесение в карты сведений об объектах новой информации могут осуществляться также по результатам документальных или выездных проверок правообладателя или Уполномоченными лицами.

2.8. При изменении сведений об объекте незавершенного строительства о лицах, обладающих правами на объект незавершенного строительства либо сведений о нем, в том числе в случае прекращения вещного права (кроме права собственности) на объект незавершенного строительства, принадлежавший правообладателю объекта, Уполномоченные лица  в десятидневный срок со дня получения документов, подтверждающих указанные изменения:

а) проводит экспертизу поступивших документов;

б) формирует записи об изменениях сведений по форме (предусмотренной приложением № 2 к настоящему положению), если по результатам экспертизы установлены подлинность и полнота поступивших документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

в) исключает из карт сведений об объекте незавершенного строительства изменившиеся сведения и вносит в них новые сведения об объекте незавершенного строительства.

2.9. После прекращения права собственности на объект незавершенного строительства Уполномоченные лица формирует запись об исключении сведений из карты сведений об объекте незавершенного строительства.

3. Ведомственный план объемов и количества объектов незавершенного строительства

3.1. В план Новодеревянковского сельского поселения Каневского района по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства (далее - План) подлежат включению объекты незавершенного строительства, заказчиками по которым являются находящиеся в его ведении получатели бюджетных средств, бюджетные автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, строительство которых приостановлено. Объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, в План не включаются.

3.2. План утверждается постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района (формы которых отражены в приложении 3 к настоящему положению) и в течение пяти дней после утверждения размещаются на официальном сайте администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.3. План составляется на основе предполагаемых способах вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства (целевой функции) в отношении каждого объекта незавершенного строительства.

Целевая функции формируется администрацией Новодеревянковского сельского поселения Каневского района с учетом проведенной оценки технического состояния объекта незавершенного строительства.

Варианты реализации целевой функции:

- завершение строительства (путем реконструкции, технического перевооружения);

- консервация объекта незавершенного строительства;

- приватизация (продажа объекта) незавершенного строительства;

- передача объекта незавершенного строительства другим хозяйствующим субъектам;

- передача объекта незавершенного строительства в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность;

- передача в концессию;

- принятие объекта незавершенного строительства в казну;

- списание и снос объекта незавершенного строительства.

При принятии способа вовлечения в хозяйственный оборот объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Органы исполнительной власти Новодеревянковского сельского поселения Каневского района несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее предоставление сведений об имуществе либо предоставление недостоверных неполных сведений о нем в орган, уполномоченный на учет имущества.

Начальник отдела учета и отчетности                                                 Е.В.Мулява

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Положению по учету объектов
 незавершенного строительства
 Новодеревянковского сельского

поселения Каневского района

- Карта сведений об объектах незавершенного строительства

Вид _____________________________________________________________________
                    (здание, сооружение, объект незавершенного строительства или единый недвижимый комплекс)

Кадастровый (условный) номер ___________________ "__"__________ ____ г.

Номер регистрации:

Права собственности ___________________________ "__"__________ _____ г.

Права ________________________________________ "__"__________ ______ г.
                                                   (наименование иного вещного права)

Адрес (местоположение) __________________________________________________

Наименование _____________________________________________________

Назначение _______________________________________________________

Правообладатель _________________________________________________________

Общая площадь (кв.м) ______________________ Протяженность (м) _____________
                               (наименование иных параметров с единицами измерения)

Этажность _____________________ Подземная этажность ______________________

Инвентарный номер ______________________________________________________

Инвентарный номер, литер _________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

Дата фактического прекращения строительства ________________________________

Срок строительства _______________________________________________________

Степень завершенности строительства (процентов) ____________________________

Предложения от "____"______________ ____________ г. по дальнейшему использованию___________________________________________________________

Стоимость (рублей): Первоначальная ________________________________________

Балансовая _____________________________________________________________

Восстановительная _______________________________________________________

Остаточная _______________________________________________________________
                                              (наименование иного вида стоимости)

Проектная _______________________________________________________________

Средства, выделенные из федерального бюджета ______________________________

краевого бюджета ________________________________________________________

местного бюджета ________________________________________________________

освоенные средства из федерального бюджета ________________________________

краевого бюджета _________________________________________________________

местного бюджета _________________________________________________________

Категория историко-культурного значения ____________________________________

Регистрационный номер объекта культурного наследия _________________________

Документы-основания ограничения оборота ___________________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к положению по учету объектов
 незавершенного строительства
 Новодеревянковского сельского

- поселения Каневского района

- Форма для заполнения реестра зарегистрированных и незарегистрированных объектов незавершенного строительства

Реестр зарегистрированных объектов незавершенного строительства

| № п.п. | Наименование объекта незавершенного строительства | Наименование объекта | Правообладатель | Мощность объекта незавершенного строительства | Число, месяц и год фактического прекращения строительства | Количество лет, в течение которых велось строительство объекта | Проектная стоимость здания или сооружения, рублей | Размер средств, выделенных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, рублей | Размер освоенных при строительстве средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, рублей | Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Реестр незарегистрированных объектов незавершенного строительства

| N п.п. | Наименование объекта незавершенного строительства | Наименование объекта | Правообладатель | Мощность объекта незавершенного строительства | Число, месяц и год фактического прекращения строительства | Количество лет, в течение которых велось строительство объекта | Проектная стоимость здания или сооружения, рублей | Размер средств, выделенных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, рублей | Размер освоенных при строительстве средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, рублей | Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Карта №________

Лист ___________

Запись об изменениях сведений об объекте незавершенного строительства или о лице, обладающем правами на объект незавершенного строительства либо сведениями о нем

Содержание изменений

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Документы -основания

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Особые отметки должностного лица

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                     (наименование правообладателя)

|  | (дата) |  | (подпись) |  | (заместитель руководителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель (заместитель руководителя)

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                       (наименование уполномоченного органа)

|  | (дата) |  | (подпись) |  | (заместитель руководителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к положению по учету объектов
 незавершенного строительства
 Новодеревянковского сельского

- поселения Каневского района

- ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Новопетровскому сельскому поселению

Раздел 1
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, рублей по состоянию на 01.01.20__ г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 2
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Раздел 3
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел 4
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел 5

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Раздел 6

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объектов незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использовании, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и снос объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 7

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в казну

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел 8

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п.п. | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием в срок принятия объекта незавершенного строительства в казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ведущий специалист администрации                                              А.И. Собаценок