АДМИНИСТРАЦИЯ  Новодеревянковского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

Распоряжение

от 10.07.2025                              	                                                       № 21-р

ст-ца  Новодеревянковская

О внесении изменении в существенные условия муниципального

контракта от 02 июня 2025 года № 0818500000825003119 на выполнение

работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 11 июня 2024 года № 74 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью  выполнения работ по строительству объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 02 июня  2025 года № 0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края, по соглашению сторон, в части изменения отдельных этапов контракта, объемов и видов работ, цены отдельных этапов, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации с Обществом с ограниченной ответственностью «САД-Строй» дополнительное соглашения в части изменения отдельных этапов контракта, объемов и видов работ, цены отдельных этапов исполнения контракта, в рамках муниципального контракта от 02 июня 2025 года № 0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края расположенного по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская.

3. Общему отделу администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района (Трубенко) разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном сайте администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novderevnya.ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новодеревянковского

сельского поселения Каневского района                                      А.С. Рокотянский