АДМИНИСТРАЦИЯ  Новодеревянковского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

Распоряжение

от   05.11.2025                                        	                                                   № 48-р

ст-ца  Новодеревянковская

«О внесении изменении в существенные условия муниципального

контракта от  02 июня  2025 года № 0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании подпунктов «б», «в» и «г» пункта 1 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев  изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметов которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 24 октября 2025 года № 182 «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью выполнения работ по строительству объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края:

1. Внести изменения в условия муниципального контракта от 02 июня 2025 года №0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края, по соглашению сторон, в части изменения отдельных этапов, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации с Обществом с ограниченной ответственностью «САД-Строй» дополнительное соглашение в части изменения отдельных этапов контракта, объемов и вводов работ, цены отдельных этапов исполнения контракта, в рамках муниципального контракта от 02 июня 2025 года №0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края.

3. Общему отделу администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района (Трубенко) разместить настоящее распоряжение в установленном порядка на официальном сайте администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novderevnya.ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новодеревянковского

сельского поселения Каневского района                                      А.С. Рокотянский