|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению администрации Новодеревянковского сельского поселения Каневского района от 05.11.2025 года № 48-р |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ

существенных условий муниципального контракта от 02 июня 2025 года № 0818500000825003119

на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения,

Каневского района, Краснодарского края

В муниципальный контракт от 02 июня 2025 года № 0818500000825003119 на выполнение работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей Новодеревянковского сельского поселения, Каневского района, Краснодарского края, (далее – Контракт), в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании подпунктов «б», «в» и «г» пункта 1 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев  изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметов которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»внести следующие изменения:

- Пункт 3.1 «Объект закупки» раздела 3 «Предмет контракта» Электронного Контракта изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации | Работа | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации (42.21.21.000-00000009), Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов (42.21.21.000) | 1 Условная единица (усл. Ед.) | 6 722 693.17 | 20% |  | 6 722 693.17 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации | Работа | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации (42.21.21.000-00000009), Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов (42.21.21.000) | 1 Условная единица (усл. Ед.) | 7 019 133.47 | 20% |  | 7 019 133.47 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации | Работа | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализации (42.21.21.000-00000009), Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов (42.21.21.000) | 1 Условная единица (усл. Ед.) | 5 955 484.69 | 20% |  | 5 955 484.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого | 19 697 311.33 |

- Пункт 4.2 «Этапы исполнения контракта» раздела 4 «Условия контракта» Электронного Контракта изложить в новой редакции:

| Дата начала исполнения этапа | Дата окончания исполнения этапа | Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта | Цена этапа | Размер аванса по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.06.2025 | 01.08.2025 |  | 6 722 693.17 | 0.00 0.00 % |
| 02.06.2025 | 25.09.2025 |  | 7 019 133.47 | 0.00 0.00 % |
| 02.06.2025 | 27.10.2025 |  | 5 955 484.69 | 0.00 0.00 % |

- Пункт 5.2 «Цена контракта» Электронного Контракта изложить в следующей редакции:

| Способ указания цены контракта | Цена контракта |
| --- | --- |
| Цена контракта | 19 697 311.33 |
| В том числе НДС | 3 282 885.22 |
| В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств |  |
| Формула цены контракта |  |
| Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Цена за право заключения контракта |  |

4. Пункт 5.4 «График платежей» Электронного Контракта изложить в следующей редакции:

Финансирование за счет бюджетных средств.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992050208001S0330243 |  | 19 697 311.33 | Нет |
| Итого |  | 19 697 311.33 |  |

5. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта (стоимость работ) составляет 19 697 311 (Девятнадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста одиннадцать) рублей 33 копейки, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов, а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.».

6. Пункт 2.1.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения:

1 этап: с даты заключения Контракта по 01.08.2025, стоимость этапа 6 722 693 (Шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи шестьсот девяносто три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 20%;

2 этап: с даты заключения Контракта по 25.09.2025, стоимость этапа 7 019 133 (Семь миллионов девятнадцать тысяч сто тридцать три) рубля 47 копеек, в том числе НДС 20%;

3 этап: с даты заключения Контракта по 27.10.2025, стоимость этапа 5 955 484 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС 20%.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.».

- Стороны пришли к соглашению внести изменения в «Ведомость объемов работ», являющуюся Приложением № 2 Контракта, и изложить ее в новой редакции, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

8.  Стороны пришли к соглашению внести изменения в «Смету контракта», являющуюся Приложением № 3 Контракта, и изложить ее в новой редакции, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

- Стороны решили:

- исключить из перечня работ, подлежавших выполнению Подрядчиком при исполнении Контракта, работы, указанные в «Локальном сметном расчете (смете) № 02-01-01/исключение»;

- дополнить текст Контракта «Локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01/исключение» и изложить его в редакции, согласованной и утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению;

- включить в перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком при исполнении Контракта, работы, указанные в «Локальном сметным расчетом (смете) № 02-01-01/включение»;

- дополнить текст Контракта «Локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01/включение» и изложить его в редакции, согласованной и утвержденной Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Дополнительному соглашению.

- В остальном все условия Электронного контракта и Контракта сохраняются и остаются неизменными.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами в электронной форме, действует до полного исполнения обязательств по контракту и является неотъемлемой частью Электронного контракта и Контракта.

- Приложения к настоящему Дополнительному соглашению:

- Приложение № 1: «Ведомость объемов работ» (Приложение № 2 Контракта);

- Приложение № 2: «Смета контракта» (Приложение № 3 Контракта);

- Приложение № 3: «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01/исключение»;

- Приложение № 4: «Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-01/включение».

Глава Новодеревянковского

сельского поселения Каневского                                                                                                                       А.С. Рокотянский